关于《福州市住宅小区二次供水设施改造实施意见（征求意见稿）》起草说明

一、起草背景

住宅小区二次供水设施改造是一项重要民生工程，有利于提升居民饮用水水质，保障城市居民生活饮用水“最后一公里”供水安全，对推动城市更新、满足人民群众美好生活需要具有十分重要的意义。为进一步规范和加快推进我市住宅小区二次供水设施改造工作，结合我市实际，福州市住房和城乡建设局研究起草了《福州市住宅小区二次供水设施改造实施意见（征求意见稿）》（以下简称“《实施意见》”）。

二、《实施意见》主要内容

《实施意见》主要包括实施原则、改造对象、改造标准和内容、出资渠道、组织实施、实施专业运维、落实保障措施。

（一）实施原则。以政府引导、居民自愿，统筹推进、科学实施，建管并重、规范有序为原则实施住宅小区二次供水设施改造。

（二）改造对象。为福州市四城区范围内材质落后、设施老旧、漏损严重等存在安全隐患的住宅小区二次供水设施。其中，2010年（含）前建成且符合相关条件的小区二次供水设施原则上纳入老旧小区改造一并实施或经申请列入政府专项改造计划实施。

（三）改造标准和内容。改造标准不低于《福州市城乡建设关于印发<新建住宅小区生活供水标准化泵房建设技术标准（试行）的通知>》（榕建公用〔2019〕147号）的相关标准要求。改造内容包括立管出户、水表出户、小区庭院供水管网、二次加压与调蓄设施等，具体根据小区改造方案确定。

（四）改造出资渠道。分3类情形：

1.列入老旧小区改造计划的居民住宅小区，改造费用按福州市老旧小区改造有关文件规定出资。

2.列入政府专项改造计划的居民住宅小区，改造费用由居民业主承担20%、政府补助40%、供水企业承担40%。

3.未列入老旧小区改造计划和政府专项改造计划的居民住宅小区，按“谁所有，谁付费”的原则，改造费用由小区业主共同承担。

（五）组织实施。分3类情形：

1.列入老旧小区改造计划的居民住宅小区，按照福州市老旧小区改造有关文件规定执行。

2.列入政府专项改造计划的居民住宅小区，实施程序主要包括调查摸底、自愿申报、方案编制、公示方案、方案评审、项目确定、项目实施等阶段。

3.居民用户自行出资改造的项目。实施程序可参照列入政府改造计划的居民住宅小区。

（六）实施专业运维。鼓励将二次供水设施移交供水企业统一运维管理，并签订二次供水设施委托（移交）管理协议。

（七）落实保障措施

一是加强组织领导，建立“市级部门筹划、区级负责落实、企业居民参与”的改造工作推进机制。

二是强化督导考核，根据任务清单和节点要求，加强督导，定期开展督查通报。

三是简化审批流程，相关部门支持和配合改造项目，参照有关政策依法简化审批手续。

四是强化宣传引导，尊重居民意愿，引导群众从“要我改”到“我要改”，营造有利改造的氛围。

（八）政策适用年限及范围。有效期五年，适用于本市四城区（鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区）。